ResQKit – Faza 1: Demo

Roadmap • Tehnologii • Arhitectură • Dashboard • Testare • Feedback

# 1. Scopul Fazei 1 – Demo

Faza 1 demonstrează că tehnologia de bază ResQKit funcționează cap-coadă, fără integrare directă cu infrastructura 112/ISU. Construim un sistem demonstrabil care colectează date de la trusă, le transmite securizat către backend și le afișează într-un responder dashboard controlat de echipa noastră.

Obiectivul nu este să pretindem că dashboard-ul este deja conectat la ambulanța reală. El este o simulare tehnică a punctului în care, în Faza 3, ar putea ajunge informațiile prin interfața oficială aprobată.

# 2. Arhitectura tehnică – Faza 1

RESQKIT

↓

BLE – Bluetooth Low Energy

↓

USER APP

↓

HTTPS + TLS

↓

RESQKIT BACKEND

↓

WebSocket / Push Notifications

↓

RESPONDER DASHBOARD

↓

TECHNICAL VALIDATION + RESPONDER USEFULNESS

# 3. Tehnologii specifice – Faza 1

| Tehnologie / termen | Ce face | Rol în Demo |
| --- | --- | --- |
| BLE – Bluetooth Low Energy | Conectează trusa ResQKit la telefon cu consum redus. | ResQKit → User App |
| User App | Primește datele trusei și permite utilizatorului să introducă/actualizeze informații despre incident. | Interfața utilizatorului |
| HTTPS | Transportă datele între aplicație și backend prin HTTP securizat. | User App → Backend |
| TLS – Transport Layer Security | Criptează comunicația dintre client și server. | Protecția comunicației |
| Backend | Primește, validează, procesează și stochează datele incidentului. | Infrastructura centrală |
| REST API | Permite aplicației să trimită și să solicite date de la backend. | API-ul aplicației |
| WebSocket | Menține o conexiune persistentă pentru update-uri aproape în timp real. | Backend → Dashboard |
| Push Notifications | Avertizează aplicația despre evenimente importante. | Notificări |
| Responder Dashboard | Afișează incidentul și update-urile într-o interfață pentru responderul desemnat în demo. | Simulare a interfeței responderului |
| Incident ID | Identificator unic pentru fiecare incident. | Leagă toate evenimentele de același caz |
| Audit Trail | Înregistrează cronologic evenimentele, timestamp-urile și sursa lor. | Trasabilitate tehnică și juridică |
| Database / Storage | Păstrează datele incidentului și istoricul evenimentelor. | Persistența datelor |

# 4. Ce date transmitem în Demo

| Categorie | Exemple |
| --- | --- |
| Incident | Incident ID, ora evenimentului, statusul incidentului. |
| Locație | Locația transmisă de telefon / sursa disponibilă în demo. |
| Victime | Număr declarat, stare declarată, schimbări de stare. |
| User input | Răspunsuri, confirmări, refuzuri, acțiuni declarate. |
| Protocol | Protocolul selectat, pasul curent, tutorialul afișat. |
| Timeline | Evenimentele în ordinea producerii lor. |
| AI overview | Rezumatul/organizarea informațiilor, fără diagnostic medical. |
| Fotografii | JPEG-uri încărcate voluntar în scenariul de test, dacă sunt incluse în demo. |

# 5. Real-time updates – cum funcționează

În demo, când apare o schimbare în incident, aplicația transmite evenimentul către backend. Backend-ul îl validează și îl transmite către Responder Dashboard prin WebSocket. Astfel putem demonstra update-uri aproape în timp real fără să avem nevoie de acces la tableta reală a unui echipaj sau la infrastructura națională de urgență.

User App

↓ HTTPS

Backend

↓ WebSocket

Responder Dashboard

↓

UPDATE VIZIBIL

# 6. Ce reprezintă Responder Dashboard în Faza 1

Responder Dashboard nu este dashboard-ul oficial al ambulanței și nu trebuie prezentat ca fiind integrat cu SMURD/ISU/112. Este o interfață proprie de demonstrație care simulează punctul în care un responder desemnat ar primi informațiile.

| Dashboard-ul poate afișa | Exemplu |
| --- | --- |
| Incident | Incident ID + status |
| Locație | Poziția incidentului |
| Victime | Număr și starea declarată |
| Live updates | Schimbări de stare / noi constatări |
| Timeline | Ce s-a întâmplat și când |
| Protocol | Ce protocol a fost selectat și ce pas este activ |
| AI overview | Rezumat al informațiilor furnizate |
| Photos | Fotografii JPEG încărcate voluntar |

# 7. Ce măsurăm în Faza 1

| Metrică | Cum o măsurăm | De ce |
| --- | --- | --- |
| Latență | Timestamp la generare și recepție; calculăm diferența. | Vedem cât de rapid ajunge un update. |
| Pierderi de date | Comparăm evenimentele generate cu cele recepționate. | Validăm fiabilitatea transmisiei. |
| Disponibilitate | Monitorizăm conexiunile și uptime-ul backend. | Validăm stabilitatea sistemului. |
| File delivery | Verificăm dacă JPEG-ul ajunge integral și poate fi deschis. | Validăm transmiterea fișierelor. |
| Incident correlation | Verificăm dacă toate evenimentele au același Incident ID. | Prevenim amestecarea datelor între incidente. |
| Audit trail | Fiecare eveniment primește timestamp și sursă. | Avem trasabilitate completă. |
| Responder usefulness | Feedback pe scenarii controlate. | Aflăm ce informații sunt realmente utile. |
| User experience | Observăm timpul și erorile la efectuarea taskurilor. | Îmbunătățim aplicația înainte de pilot. |
| Securitate | Verificăm autentificarea, autorizarea și criptarea. | Validăm baza pentru Faza 2. |

# 8. Feedback în Faza 1

| De la cine | Ce vrem să aflăm | Cum folosim feedback-ul |
| --- | --- | --- |
| Echipa tehnică | Probleme de conectivitate, latență, sincronizare și backend. | Corectăm arhitectura. |
| Design / Front-end | Claritatea fluxului și a informațiilor afișate. | Îmbunătățim UI/UX. |
| Business | Ce date sunt relevante pentru valoarea produsului. | Pregătim cazul de business și pilotul. |
| Responderi / persoane cu experiență relevantă, dacă sunt disponibili pentru demo | „Ce informații ți-ar fi utile înainte să ajungi la victimă?” | Începem validarea Responder Usefulness. |

# 9. Ce NU facem în Faza 1

Nu conectăm ResQKit direct la 112.

Nu presupunem că avem acces la infrastructura STS.

Nu trimitem date către echipajul real al unei ambulanțe.

Nu instalăm aplicația pe tableta operațională a unui echipaj fără autorizarea instituției.

Nu folosim NG112/PEMEA ca și cum ar fi API-uri publice disponibile automat.

Nu prezentăm Responder Dashboard ca infrastructură oficială ISU/SMURD.

Nu pretindem că un update a ajuns la echipajul real; demonstrăm traseul tehnic în infrastructura noastră.

# 10. Ce pregătim în Faza 1 pentru Faza 2

| Ce construim acum | De ce contează în Faza 2 |
| --- | --- |
| BLE → User App | Stabilește legătura hardware–software. |
| HTTPS/TLS | Avem deja canal securizat pentru comunicația aplicației. |
| Backend + REST API | Avem infrastructura care poate fi ulterior adaptată la interfața autorizată. |
| WebSocket | Demonstrăm update-uri aproape în timp real. |
| Responder Dashboard | Putem testa ce informații sunt utile unui responder. |
| Incident ID + Audit Trail | Avem trasabilitate și corelare a datelor. |
| Măsurători | Putem veni la pilot cu rezultate tehnice concrete. |
| Scenarii controlate | Putem demonstra produsul și colecta feedback structurat. |

# 11. Roadmap – Faza 1 → Faza 2

FAZA 1 — DEMO

↓

Demonstrăm că tehnologia funcționează

↓

Măsurăm latență, pierderi, securitate și audit trail

↓

Testăm Responder Usefulness

↓

FAZA 2 — PILOT

↓

STS + ISU / serviciu medical relevant

↓

Identificăm interfața oficială/autorizată

↓

Testare controlată

# 12. Categoriile din Faza 2 care NU au echivalent direct în Faza 1

Faza 1 are echivalente tehnice pentru o parte importantă din Faza 2, dar nu pentru componentele care țin de infrastructura națională de urgență, autorizare și interoperabilitate oficială.

| Categoria din Faza 2 | Există în Faza 1? | Diferența |
| --- | --- | --- |
| PEMEA | NU | În Faza 1 nu folosim PEMEA; construim infrastructura proprie de demo. |
| NG112 | NU | Nu există integrare cu infrastructura NG112 în demo. |
| SIP | NU | Nu este necesar pentru comunicarea internă App → Backend → Dashboard. |
| PIDF-LO | NU | Folosim locația în propriul model de date; nu o transmitem prin infrastructura NG112. |
| RFC 7852 – Additional Emergency Data | NU | Nu asociem datele ResQKit unui apel oficial de urgență. |
| PEMEA RTT | NU | WebSocket-ul nostru demonstrează live updates, dar nu este PEMEA RTT. |
| PEMEA Messaging | NU | Mesajele rămân în infrastructura ResQKit. |
| PEMEA Location | NU | Locația este transmisă prin aplicația/backend-ul nostru. |
| PEMEA File Exchange | NU | Upload-ul JPEG este propriu ResQKit, nu PEMEA File Exchange. |
| STS / infrastructura SNUAU | NU | Nu există acces instituțional în demo. |
| ISU / serviciul medical relevant | NU ca integrare | Poate exista feedback informal/test, dar nu acces operațional la infrastructură. |
| Approved emergency communication interface | NU | În Faza 1 nu avem încă interfața aprobată. |
| Test environment al autorității | NU | Folosim propriul environment de demo. |

# 13. Categoriile din Faza 2 care AU echivalent în Faza 1

| Faza 2 | Echivalent Faza 1 |
| --- | --- |
| User App | User App |
| HTTPS / TLS | HTTPS / TLS |
| Backend | Backend |
| REST API | REST API |
| WebSocket | WebSocket |
| Responder Dashboard | Responder Dashboard propriu |
| Incident ID | Incident ID |
| Audit Trail | Audit Trail |
| Location testing | Location testing |
| Data testing | Data testing |
| Real-time updates | Real-time updates |
| Responder Usefulness | Responder Usefulness |
| Technical validation | Technical validation |

# 14. Ideea centrală pentru prezentare

Faza 1 nu încearcă să sară peste infrastructura de urgență. Construiește și validează toată partea pe care ResQKit o poate controla: hardware → aplicație → backend → date → real-time updates → dashboard → audit trail → măsurători.

Astfel, când intrăm în Faza 2, nu mai venim cu întrebarea „putem construi asta?”. Venim cu un sistem funcțional și întrebăm STS/serviciul medical: „Care este interfața aprobată prin care putem conecta acest sistem la infrastructura voastră?”

Selling point: Faza 1 demonstrează produsul; Faza 2 demonstrează utilitatea și stabilește integrarea; Faza 3 implementează canalul oficial aprobat.