ResQKit – Faza 2 și Faza 3
Roadmap • Tehnologii • PEMEA • Standarde • Pilot • Feedback

# 1. Tehnologii specifice – Faza 2

În Faza 2 construim și validăm infrastructura ResQKit într-un mediu controlat. Nu presupunem existența unui API public către 112/ISU; identificăm împreună cu STS și serviciul medical relevant interfața autorizată pentru integrarea ulterioară.

| Tehnologie / termen | Ce face | Rol în Faza 2 |
| --- | --- | --- |
| BLE – Bluetooth Low Energy | Conectează trusa la telefon cu consum redus. | ResQKit → User App |
| User App | Primește datele trusei și poate transmite locație, fotografii și update-uri. | Colectare/transmitere |
| HTTPS + TLS | Criptează comunicația aplicație–server. | Canal securizat |
| Backend / REST API | Primește, validează și stochează datele incidentului. | Infrastructura ResQKit |
| WebSocket | Canal bidirecțional persistent pentru update-uri aproape în timp real. | Backend ↔ Responder Dashboard |
| Responder Dashboard | Interfață de test pentru responderii desemnați în pilot. | Validare operațională |
| Push notifications | Trimite alerte pentru evenimente importante. | Notificări |
| Incident ID | Identificator unic al incidentului. | Corelarea tuturor datelor |
| Audit trail | Istoric cronologic al evenimentelor și modificărilor. | Trasabilitate tehnică/juridică |
| HTTPS file upload | Transfer securizat de JPEG/video, dacă pilotul permite. | Testarea fișierelor |

# 2. PEMEA și branches relevante

PEMEA = Pan-European Mobile Emergency Application. Este un ecosistem/arhitectură pentru interoperabilitatea aplicațiilor mobile cu serviciile de urgență. Nu este un API public la care ResQKit își face pur și simplu un API key; utilizarea efectivă depinde de infrastructura și autorizarea disponibilă.

| Branch / componentă | Pentru ce este relevantă | Ce vrem să validăm |
| --- | --- | --- |
| PEMEA Core / Application Access | Accesul aplicațiilor mobile la comunicația de urgență prin mecanisme interoperabile. | Cum poate fi autorizată ResQKit în România. |
| PEMEA RTT – Real-Time Text | Text aproape în timp real în comunicația de urgență. | Update-uri despre victime și acțiuni. |
| PEMEA Messaging | Schimb de mesaje, dacă serviciul suportă funcția. | Comunicare bidirecțională. |
| PEMEA Location | Transmiterea/actualizarea locației. | Precizie și frecvență. |
| PEMEA File Exchange | Schimb de fișiere asociate incidentului. | JPEG/video, dacă este permis. |
| PEMEA Emergency Communication | Umbrela pentru comunicații mobile către serviciile de urgență. | Mecanismul oficial disponibil în România. |

# 3. Standarde specifice

| Standard / tehnologie | Pentru ce este | Relevanță ResQKit |
| --- | --- | --- |
| NG112 – Next Generation 112 | Arhitectură pentru comunicații de urgență IP interoperabile. | Direcția de integrare pe termen lung. |
| SIP – Session Initiation Protocol | Stabilește și controlează sesiuni IP. | Relevant pentru comunicații IP; nu este un manager. |
| PIDF-LO | Format standardizat pentru informații de localizare. | Structurarea locației. |
| RFC 7852 – Additional Emergency Data | Mecanisme pentru asocierea datelor suplimentare unei comunicații de urgență, inclusiv referințe HTTPS. | Structurarea datelor incidentului, dacă infrastructura suportă. |
| RTT – Real-Time Text | Transmiterea textului în timp real. | Posibil canal pentru update-uri. |
| PEMEA File Exchange | Schimb standardizat de fișiere în ecosistemul PEMEA. | Posibil canal pentru fotografii/video. |
| TLS – Transport Layer Security | Criptează comunicația. | Protecția datelor ResQKit. |
| HTTPS | HTTP peste TLS. | User App ↔ Backend și eventual servicii autorizate. |

# 4. Caz ideal – Faza 2: Pilot

RESQKIT

↓

TEST INCIDENT

↓

TEST ENVIRONMENT / DESIGNATED RESPONDER

↓

BLE → User App → HTTPS/TLS → ResQKit Backend

↓

WebSocket / notificări → Responder Dashboard

↓

Technical validation + Responder Usefulness

↓

STS + ISU / serviciu medical relevant

↓

Identificarea interfeței oficiale/autorizate disponibile

↓

Controlled integration test, dacă autoritatea îl aprobă

# 5. Caz ideal – Faza 3: Integrare oficială

RESQKIT

↓

APPROVED EMERGENCY COMMUNICATION INTERFACE

↓

EMERGENCY INFRASTRUCTURE

↓

Dispecerat 112 / serviciu relevant

↓

ECHIPAJ

↓

Mecanisme posibile, numai dacă sunt aprobate/disponibile:

NG112 → SIP + PIDF-LO + Additional Emergency Data

PEMEA → RTT + Messaging + Location + File Exchange

↓

Date incident / update-uri / locație / fotografii

↓

Infrastructura de urgență → echipajul desemnat

# 6. Feedback – pentru ce și de la cine

| De la cine | Ce vrem să aflăm / măsurăm | De ce |
| --- | --- | --- |
| STS / autoritatea relevantă | Interfață autorizată, cerințe de securitate, formate, proceduri de test. | Definim integrarea oficială. |
| ISU / serviciul medical relevant | Ce informații sunt utile echipajului înainte de sosire. | Optimizăm produsul pentru nevoia reală. |
| Responderi din pilot | „Ce informații ți-au fost utile?” și „Ce ai fi vrut să primești înainte să ajungi?” | Măsurăm Responder Usefulness. |
| Echipa tehnică | Latență, pierderi, disponibilitate, securitate, sincronizare. | Validăm robustețea tehnică. |

# 7. Ce trebuie să obținem în Faza 2 pentru a începe Faza 3

Identificarea autorității și a echipei tehnice responsabile de integrare.

Confirmarea mecanismului/interfeței autorizate prin care aplicația poate comunica cu infrastructura de urgență.

Cerințele de autentificare, autorizare și securitate.

Formatele acceptate pentru locație, date suplimentare și eventual fișiere.

Regulile pentru transmiterea fotografiilor/video și limitele aplicabile.

Definirea modului în care un incident este asociat cu apelul și cu echipajul desemnat.

Confirmarea disponibilității RTT, messaging, location updates și/sau file exchange.

Confirmarea mecanismelor NG112 / SIP / PIDF-LO / RFC 7852 utilizabile în mediul respectiv.

Un mediu de test/sandbox sau procedură de test controlat, dacă este disponibilă.

Criterii de acceptanță pentru trecerea la integrarea operațională.

Persoană/echipă de contact pentru suport tehnic și escaladarea incidentelor.

# 8. Ideea de prezentare / selling point către ISU

FAZA 1: demonstrăm că tehnologia noastră funcționează — trusă, aplicație, backend, transmitere securizată, update-uri aproape în timp real și dashboard.

FAZA 2: demonstrăm că informațiile sunt utile și aflăm de la STS/serviciile de urgență cum trebuie integrată oficial soluția. Nu inventăm un canal către ambulanță și nu presupunem că există un API public.

FAZA 3: implementăm exact interfața, standardele și cerințele de securitate aprobate și conectăm ResQKit la infrastructura de urgență.

Selling point: nu venim doar cu o idee, ci cu un sistem deja testat, măsurători de latență și pierderi, audit trail, Incident ID, feedback de la respondenți și o listă clară a informațiilor pe care vrem să le punem la dispoziția echipajului.

# Măsurare și criterii de pilot

| Metrică | Cum o măsurăm | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Latență | Timestamp la generare și recepție; calculăm diferența. | p50 / p95 |
| Pierderi de date | Comparăm evenimente generate vs. recepționate. | % pierderi |
| Disponibilitate | Monitorizăm uptime și conexiunile. | % uptime |
| Precizia locației | Comparăm locația transmisă cu referința. | eroare în metri |
| File delivery | Verificăm integritatea și deschiderea fișierului. | % transferuri reușite |
| Incident correlation | Toate evenimentele folosesc același Incident ID. | % corect asociate |
| Audit trail | Timestamp + sursa fiecărui eveniment. | % trasabile |
| Responder usefulness | Chestionar/interviu după scenarii controlate. | scor + observații |
| Securitate | Testăm autentificarea, autorizarea și criptarea. | 0 accesări neautorizate |